**2022 Yılı Yatırım Programı**

(15 Ocak 2022 Tarihli ve 31720 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

**2022 YILI YATIRIM PROGRAMI’NDA YER ALAN SEKTÖREL BAZDA BURDUR YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SEKTÖRÜ | Proje Tutarı | Önceki Yıllar Harcaması | 2022 Yatırımı |
| 1 | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal  | 1.427.270.000 | 251.021.000 | 631.351.000 |
| 2 | Eğitim-Kültür | 206.109.000 | 5.609.000 | 50.500.000 |
| 3 | Ulaştırma-Haberleşme | 6.094.598.162 | 1.615.650.932 | 236.897.834 |
| 4 | Sağlık | 480.736.422 | 232.234.955 | 68.347.370 |
| 5 | Tarım | 619.261.443 | 19.250.000 | 1.000 |
| GENEL TOPLAM | **8.827.975.027** | **2.123.765.887** | **987.097.204** |

**2022 YILI YATIRIM PROGRAMI’NDA YER ALAN BURDUR YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Proje Adı | Karakteristik | Başlama-Bitiş Yılı | Proje Tutarı | Önceki Yıllar Harcaması | 2022 Yatırımı |
|  DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1 | Gölhisar Sulaması Yenilemesi | Yenileme (9.010 ha) | 2018-2025 | 619.261.443 | 19.250.000 | 1.000 |
| 2 | Burdur İçmesuyu  | İçmesuyu Arıtma Tesisi (35.000 m3/gün) İsale Hattı (15,25) | 2016-2022 | 129.686.000 | 93.846.000 | 35.840.000 |
|  İLLER BANKASI ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3 | Kentsel Altyapı-II(EIB) (79)(Balıkesir, **Burdur,** Bursa, Yozgat) | Atıksu Arıtma Tesisi (551.984 m3/gün) Kanalizasyon Şebekesi(459 km) | 2015-2024 | 1.108.135.000 | 61.493.000 | 540.835.000 |
| 4 | Burdur Atıksu Arıtma Tesisi | Atıksu Arıtma Tesisi (21.880.m3/gün) | 2019-2023 | 71.063.000 | 33.128.000 | 35.531.000 |
|  BURDUR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5 | Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Aksaray-Burdur-İzmir) | Danışmanlık | 2020-2024 | 5.596.000 | 1.686.000 | 2.145.000 |
|  TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİR YOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 6 | Afyon-Denizli-Isparta-Burdur Yerli Sinyalizasyon | Alet ve Cihazlar, Müşavirlik, siyalizasyon (376 km) | 2012-2024 | 324.251.438 | 160.111.923 | 50.000.000 |
|  KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 7 | Kızılkaya Ayr.-Antalya  | BY BSK (50 km) | 2004-2025 | 1.296.541.660 | 615.301.272 | 1.590.064 |
| 8 | Keçiborlu Ayr. Burdur | Bölünmüş Yol (36 km) BSK (36 km) | 2005-2025 | 157.616.920 | 36.266.898 | 11.000 |
| 9 | Burdur-Çeltikçi-Kızılkaya Ayr. | Bölünmüş Yol (62 km),BSK (62 km) | 2004-2025 | 270.778.510 | 73.120.492 | 1.925.281 |
| 10 | (Antalya-Burdur)Ayr.Korkuteli 2.Bl.Hd. | Bölünmüş Yol (132 km) | 2006-2025 | 957.013.561 | 109.548.105 | 4.848.911 |
| 11 | Söğüt-2.Bölge Hududu | Bölünmüş Yol (41,50 km) | 2006-2025 | 297.482.032 | 9.488.032 | 11.000 |
| 12 | Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu | BY. SK (70 km) Sathi Kaplama (22 km) | 2013-2025 | 361.785.635 | 101.657.343 | 11.000 |
| 13 | (Antalya-Manavgat) Ayr.-Dereboğazı Ağlasun Ayr. | BY.BSK.(92 km)Cilt Tüp Karayolu Tüneli (5.680 m) | 2015-2025 | 1.367.112.307 | 108.565.993 | 5.955.468 |
| 14 | Isparta-Burdur (Dostluk Yolu) | BY.BSK (14 km) | 2018-2025 | 385.380.000 | 62.380.000 | 7.545.110 |
| 15 | 13.Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı (Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla) | Karayolu İyileştirme | 2020-2023 | 226.937.000 | 138.128.545 | 74.000.000 |
| 16 | 13.Bölge Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması (Afyonkarahisar,Antalya,Burdur, Isparta, Muğla) | Karayolu İyileştirme | 2020-2025 | 449.699.000 | 201.082.329 | 91.000.000 |
|  MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (MAKÜ) |
| 17 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Etüt Proje | 2022-2022 | 400.000 | - | 400.000 |
| 18 | Derslik ve Merkezi Birimler | Eğitim (18.000 m2) | 2008-2024 | 90.000.000 | - | 20.000.000 |
| 19 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Eğitim (18.000m2) | 2017-2024 | 90.000.000 | - | 20.000.000 |
| 20 | Kampüs Altyapı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı | 2020-2023 | 19.459.000 | 5.609.000 | 3.850.000 |
| 21 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2022-2022 | 750.000 | - | 750.000 |
| 22 | Muhtelif İşler | Bakım Onarım,BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2022-2022 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 23 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2022-2022 | 250.000 | - | 250.000 |
| 24 | Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2022-2022 | 250.000 | - | 250.000 |
| 25 | Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi | Hastane İnşaatı (15.713 m2) Makine Teçhizat | 2018-2022 | 94.338.099 | 61.338.099 | 33.000.000 |
| 26 | İhtisaslaşma Projesi | Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt Proje,Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş. | 2017-2023 | 56.395.000 | 30.434.000 | 8.500.000 |
| 27 | Çiftçi Eğitimi ve Çiftlik Yönetimi | Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt Proje,Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş. | 2017-2023 | 13.426.000 | 8.581.000 | 2.350.000 |
| 28 | Hayvan Yetiştiriciliği | Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt Proje,Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş. | 2017-2023 | 20.787.000 | 10.657.000 | 3.150.000 |
| 29 | Hayvancılığa Dayalı Sanayi | Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt Proje,Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş. | 2017-2023 | 22.182.000 | 11.196.000 | 3.000.000 |
|  | **İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ** |
| 30 | Burdur Devlet Hastanesi | Hastane İnşaatı (400) Yataklı (76.680 m2 | 2016-2023 | 386.398.422 | 170.896.856 | 35.347.370 |
| TOPLAM | 8.827.975.027 | 2.123.765.887 | 987.097.204 |